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第1章 [bookmark: _Toc409435036]
竞争性磋商公告
一、项目名称：苏州城市学院2026年暑期项目监理服务项目
二、采购编号：SCU2026-18
三、采购预算：16万元
四、项目简介 
为保障学校暑期实施工程质量、进度及投资控制，现委托具有相应资质的监理单位提供全过程监理服务，监理服务项目包含屋面防水修缮工程、毕业班学生公寓维修、新增火灾报警系统改造等。本项目总预算为16万元。
合同履行期限：60日历天（具体监理期限以签订的监理合同为准，从开始实施至全部工程竣工验收完毕，竣工资料移交完毕）
五、响应单位资格要求
（一）一般条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特殊条件：
1、响应单位具有工程监理房屋建筑工程监理乙级资质以上；
2、拟派总监理工程师要求：国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）。
六、报名及依法获取采购文件
本项目采用网上邮件方式报名，参与磋商报名单位必须满足第五条“响应单位资格要求”。
1、报名邮箱地址：cgzb@szcu.edu.cn
2、报名电子文档包含下列材料：
（1）营业执照扫描件；
（2）报名项目编号、名称及报名单位联系人和联系电话。
（3）房屋建筑工程监理乙级及以上资质证明；
（4）总监理工程师的国家注册监理工程师资格证明；
（5）总监理工程师、监理人员、项目联络人等社保缴纳证明（最近一期社保证明，并加盖投标单位公章）；
3、报名时间：自公告发布之日起至2026年7月21日17:00（北京时间），超过时间的不再接收。
4、磋商采购文件见本公告附件，自行下载。售价：免费。
七、磋商响应文件的接收
1、开始接收时间： 2026 年 7 月  28  日 9:30  时  北京时间
2、接收截止时间： 2026 年 7 月  28  日 10:00 时  北京时间
3、接收地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼209会议室。
4、响应文件：正本份数为一份，副本份数为两份；在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。
响应文件必须在接收截止时间前送达磋商地点并交与接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。
八、响应报价要求
若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。
九、磋商时间和地点
1、磋商时间：2026年  7  月 28  日10:00  时  北京时间
2、磋商地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼207评标室。
十、联系事项
采购单位名称：苏州城市学院
地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104
招标联系人：戴老师	联系电话：0512-66550568
技术联系人：陈老师	联系电话：0512-66576346
传真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn
十一、特别提醒
进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请（1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具），通过后携带身份证来校。

苏州城市学院
2026年7月14日

第二章  磋商须知
1. 说明
1.1本磋商文件仅适用于  苏州城市学院   组织的磋商活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本磋商文件的解释权属于  苏州城市学院  。
2. 词语释义
2.1采购单位（采购人）：具体组织实施招标活动的法人。
2.2采购代理机构：指依法接受采购单位委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.3响应单位（投标人）：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：响应单位根据采购单位发布的竞争性磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。
2.5知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.6天：日历日。
2.7服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.8不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.9书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3. 合格响应单位的特定条件
3.1 详见磋商公告。
4. 联合体投标：
4.1不接受联合体投标。
5. 进口产品投标：
5.1不接受进口产品投标
6. 磋商费用 
6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，响应单位自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
7. 磋商文件
7.1响应单位获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购单位提出，否则，由此产生的影响由响应单位自己承担。响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应单位的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
8. 磋商文件的澄清和修改
8.1招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并对外进行发布。
8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过电子邮件或学院官网“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。
8.3为使响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
9. 响应文件计量单位和使用文字
9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应单位不利的后果，采购单位概不负责。
10. 磋商响应文件的组成
10.1磋商响应函；（格式见第三章）
10.2响应报价表（第一次报价）；（格式见第三章）
10.3资格文件的声明函（格式见第三章）；
《投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式自拟）；
10.4响应单位情况表；（格式见第三章）；
10.5响应单位营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件或三证合一营业执照；
10.6法人（负责人）授权委托书（如有）、代理人身份证复印件（如有）及法人（负责人）身份证复印件； 
10.7参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面承诺）；
10.8项目实施方案，包含技术方案、服务方案、人员岗位职责安排、售后服务方案等；
10.9详细的工作进度安排计划表；
10.10针对本项目所组成的团队人员详细介绍； 
10.11服务承诺（包括质量承诺、开展期间服务响应承诺等）；
10.12响应服务的技术规格偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；
10.13质量验收标准，质量承诺、项目组人员一览表（格式见第三章）；
10.14同类项目业绩一览表（格式见第三章）；
注：响应单位所提交的响应文件的完整与否，将直接影响响应单位的评审。
11. 磋商响应文件编制要求
11.1响应文件按统一格式、顺序编写，共同装订成册。
12. 报价（编制）要求的说明
[bookmark: _Hlk204867000]12.1除非合同中另有规定，响应单位对《响应报价表》中的全部服务内容的报价应包括但不限于：方案设计费、设备费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，且总价固定，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。
12.2响应报价编制要求
12.2.1根据提供的竞争性磋商文件、服务需求及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入响应报价表；
12.2.2响应单位应对竞争性磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则响应单位可以按竞争性磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。
12.2.3一项响应内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的响应报价。
12.2.4响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
13.磋商有效期
13.1磋商响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
13.2特殊情况下，采购单位可与响应单位协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
13.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。
14. 响应文件的份数和签署
14.1响应单位应按本须知的规定和前附表所述份数，编制响应文件“正本”和 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
14.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，磋商响应文件凡需要盖章处均须由响应单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，响应单位应写全称。若未按上述要求签署的响应文件将被否决。
 14.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的,或者是响应单位造成的必须修改的错误。但修改处应由响应单位法定代表人或授权代表签字证明。
15. 响应文件的密封及标记
响应单位应将响应文件及认为有必要提交的其他资料分别包装密封。磋商响应文件的密封袋封皮上应写明磋商内容、磋商编号、采购代理机构名称、响应单位名称，并注明开标时启封字样。封口处或封条处加盖响应单位公章。响应文件中有要求加盖单位公章处须盖公章，有要求法定代表人或授权代理人进行签字或盖章，须按要求签字或盖章。未能满足上述要求的磋商响应文件将被拒绝。
16. 磋商响应截止时间
16.1采购单位招投标小组按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
16.2、根据采购法及相关法规，将对响应单位进行信用查询，凡经评审小组确认不符合相关法律法规规定的，将拒绝其参与采购活动。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：统一登录“天眼查”等系统查询响应单位的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的响应单位，评审小组向失信响应单位确认。同时，招投标小组工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：评审小组在对响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对响应单位的不良信用记录逐项甄别确认。
17. 磋商响应文件的补充、修改和撤回
响应单位在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位及相关招投标小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
18.磋商采购程序
18.1采购单位按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购单位、磋商小组、响应单位代表及有关方面代表参加。
18.2参加磋商的响应单位法定代表人或委托授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席磋商活动，并在向采购单位提交响应文件时出示其保证金原件，否则采购单位有权拒绝接受其响应文件。
18.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的响应单位。
18.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。
18.5磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行竞争性磋商，并给予所有参加竞争性磋商的响应单位平等的竞争性磋商机会。在竞争性磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的响应单位。
18.6响应单位应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
18.7竞争性磋商结束后，磋商小组将要求所有响应单位在最后一个供应商竞争性磋商结束后十五分钟内提交最后报价。
若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。
18.8经竞争性磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
18.9磋商小组各成员独立对每个响应单位的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
18.10强化异常低价审查，报价出现异常低价情形的，按《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）处理。
19.磋商小组
19.1磋商小组由采购单位依法组建，由3人以上单数组成。 
19.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
19.2.1确认或者制定磋商文件； 
19.2.2从符合相应资格条件的响应单位名单中确定响应单位参加磋商；
19.2.3审查响应单位的响应文件并作出评价；
19.2.4要求响应单位解释或者澄清其响应文件；
      19.2.5编写评审报告；
      19.2.6告知采购单位在评审过程中发现的响应单位的违法违规行为。
19.3磋商小组成员应当履行下列义务：
19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
19.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
19.3.3参与评审报告的起草；
19.3.4配合采购单位答复响应单位提出的质疑。
20.磋商内容的保密
20.1磋商开始后，直到宣布授予成交响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向响应单位或与评审无关的其他人泄露。
20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应单位对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
20.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与响应单位进行联系。
21. 响应文件的澄清、说明和更正
21.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
21.2磋商小组要求响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应响应单位无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。
22.无效磋商响应文件
发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：
[bookmark: _Toc182848980]22.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；
[bookmark: _Toc182848981]22.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；
[bookmark: _Toc182848983]22.3响应单位未能提供合格的资格文件；
[bookmark: _Toc182848984]22.4对一个标项提供两个磋商响应方案的；
[bookmark: _Toc182848985]22.5与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；
[bookmark: _Toc182848986]22.6磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、磋商响应书、法定代表人授权书填写不完整的；
22.7参加磋商的响应单位需规定交纳截止时间前交纳磋商保证金，否则响应文件将被拒绝；
22.8项目的报价超出预算价的；
[bookmark: _Toc182848988]22.9开标时响应单位法定代表人未到开标现场或不能提供相应身份证明的不是同一人的；
[bookmark: _Toc182848989]22.10不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
23.成交候选单位的确认
23.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。（具体详见评分标准）
23.2综合评分法指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应单位为成交候选单位的评审方法。
23.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
24.成交通知书
24.1确定出成交响应单位后响应文件有效期截止前，采购单位应当向成交响应单位发出成交通知书。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交响应单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。
24.2成交通知书将成为合同的组成部分。
24.3采购单位对未成交响应单位不承担解释未成交原因的义务。
25.合同的签订
25.1成交响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购单位签订合同。否则按放弃成交权处理。
25.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交响应单位的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。
26.未尽事宜：按国家有关的法律法规的规定执行。



第三章 响应文件格式
说明：
对本章所有的格式 ，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（响应单位）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （响应单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购单位）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
    
响应单位：（单位公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
  日期：         年     月   日




格式2、磋商响应函
磋商响应函

     （采购单位）    ： 

我们收到贵校   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日60天。
5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件响应单位须知中“合格响应单位的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、本次采购活动如规定收取保证金，我们愿意按磋商文件的规定交纳保证金，并同意其中关于保证金的相关规定。我们的保证金退回账号如下（如收取）： 
户      名：                          
开户行名称：                          
银 行 账 号：                         
所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
响应单位：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

格式3、响应报价表
响应报价表                    

采购编号： ***             项目名称：***
	序号
	项目
	报总价
（元）
	备注1
	备注2

	1
	
	
	
	监理服务项目共7项（项目总预算758万元）

	合计
	
	
	


                                                        
注：
1、此报价表总价与后面的分项报价明细表合计额应一致。
2、若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

响应单位：（公章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月   日





格式4、报价明细表
磋商报价明细表

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币：      元整（￥：      元）



响应单位：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期:
















格式5、技术规格和商务条款偏离表

技术规格偏离表
响应单位：                                      采购编号∶
	序号
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	文本页码范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应单位：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期:


















商务条款偏离表
响应单位：                                          采购编号∶
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



响应单位：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期:
注：1.响应单位提交的磋商响应文件中与磋商采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把磋商响应文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。




格式6、资格文件的声明函


资格文件的声明函


                             ：

本公司愿就由贵校组织实施的编号为                    号的磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



法定代表人（负责人）签字或盖章：

响应单位（公章）：
               
  投标日期：年     月   日









格式7、响应单位情况表

                          响应单位情况表

单位名称（加盖公章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________
3、____________________________________ 

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况







格式8、拟派项目负责人、主要成员情况表（格式可自拟）

拟派项目负责人、主要成员情况表（格式可自拟）

	1.一般情况

	姓名
	
	年龄
	
	技术职务
	

	职务
	
	本合同中拟任职务
	
	工作年限
	

	学历
	

	相关职业/执业资格
	
	取得职业/执业资格时间
	

	2.经历

	年份
	[bookmark: _GoBack]负责过的主要项目
	该项目中任职
	备注

	








	
	
	





格式9、类似项目业绩一览表（可自拟）

近三年类似项目业绩一览表（格式自拟）

	序号
	项目名称
	委托单位
	项目
完成时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	





格式10、方案

（自拟）


格式11、供应商认为有必要提交的其它材料

（自拟）

[bookmark: _Toc409435039][bookmark: _Toc13642115]
第四章 采购内容
[bookmark: _Toc13642116]一、项目名称：苏州城市学院2026年暑期项目监理服务项目
二、采购编号：SCU2026-18
三、项目简介 
1. 为保障学校暑期实施工程质量、进度及投资控制，现委托具有相应资质的监理单位提供全过程监理服务，监理服务项目包含屋面防水修缮工程、毕业班学生公寓维修、新增火灾报警系统改造等。
2. 采购预算：16万。
3. 合同履行期限：60日历天（具体监理期限以签订的监理合同为准，从开始实施至全部工程竣工验收完毕，竣工资料移交完毕）
三、采购内容及要求
（一）监理项目汇总
2026年暑期项目汇总表
	序号
	项目名称
	项目简介
	项目预算
（万元）
	备注

	1
	苏州城市学院2026年屋面防水修缮工程
	施工内容为：学校16号公寓、二食堂、三食堂，屋面涂膜防水、屋面卷材防水等
	134.5
	

	2
	苏州城市学院2026年毕业班学生公寓维修工程
	施工内容为：学院毕业生宿舍各类设施修缮等
	191.5
	

	3
	苏州城市学院“一轴四点”文化景观提升
	施工内容为：室内外空间改造、景观绿化提升、展陈设施建设及照明系统优化等
	170
	

	4
	苏州城市学院2026年校园环境绿化提升项目
	施工内容为：对操场周边、1、3、5、7号宿舍南侧绿化带、5号教学楼周边、艺术中心周边、机械楼周边、6号教学楼周边、体育健身中心周边等区域种植草坪等 
	39
	

	5
	校内主干道沿线建筑外立面修缮项目
	施工内容为：机械实验楼、6号教学楼、5号教学楼、综合楼、师生服务大楼、活动中心局部外墙墙面涂料（真石漆）修缮及9号学生公寓北侧、10号学生公寓南侧墙面涂料修缮及栏杆油漆等
	93
	

	6
	苏州城市学院临时停车场建设工程
	施工内容为：苏州城市学院南侧场地建设临时停车场建设工程，具体内容详见工程量清单和图纸
	50
	

	7
	苏州城市学院新增火灾报警系统改造工程项目
	主要施工内容‌：学生活动中心、师生服务大楼、机械实验楼等‌8 栋建筑‌新装消防控制箱、广播主机、各类点型探测器、手动火灾报警按钮、消防模块、火灾声光报警器等
	80
	

	8
	合计
	758
	


（二）监理服务内容及范围
1、监理服务内容及范围：苏州城市学院2026年暑期项目监理，施工与保修阶段全过程监理，按国家有关规范规定，代表建设单位对本工程建设进行全过程监督，即运用合同管理、信息管理和全面组织协调等手段和措施来控制工程的质量、投资、工期、文明施工、施工安全管理，以确保达到预期的目标（预期目标包括但不限于按照委托人与承包人签订的承包合同预期的工期竣工、工程质量符合法律和承包合同规定的标准）。
2、监理服务要求：
1）严格监督工程承包人履行施工承包合同，工程质量符合法律和承包合同规定的标准。
2）督促、审查施工单位的安全保证措施方案，加强对工程建设过程中和施工作业范围内的安全管理及监督，确保工程重大安全事故发生率为零。
3）督促、审查施工单位的环保措施方案，加强对工程建设过程中和施工作业范围内的环保、节能管理及监督。
4）严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资，力争合同投资不超过中标合同总价。
5）督促承包人完成业主分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同工程施工，力争提前完工。
6）监督落实各方履行施工承包合同，自觉遵守监理服务合同，提高合同管理水平，公正协调现场各类关系，维护合同各方权益。
7）按照有关合同条件及业主规定，按期填报各种报表，做好各项监理记录，搞好工程质量评定，以及各类数据资料的统计、归档工作，充分利用计算机，提高信息管理水平，确保交工验收的及时准确。
8）充分发挥社会监理作为第三方的作用，尽量组织和协调好参加本项目各方之间的关系，确保各项工作处于受控，并保持有条不紊。
（三）合同履行期限：60日历天（具体监理期限以签订的监理合同为准，从开始实施至全部工程竣工验收完毕，竣工资料移交完毕）
四、监理服务费支付：
1、工程竣工验收合格后，15日内支付合同价的80%;
2、审计结束后，15日内按工程最终审定价为监理收费计算基数，付清余款。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]最终监理酬金=合同价/项目预算合价*项目审定合价
3、付款前置条件:监理人提交相应金额的有效发票。
五、综合说明及其他要求：
1、成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在使用该劳动成果时而引起第三方提出的侵犯其专利权或商标权等权利的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。
2、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。成交供应商须在项目实施前把详细的实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间成交供应商应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。
3、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果对其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。
4、成交供应商在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交供应商自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由成交供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担，与他人无涉。
5、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。
6、项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交供应商自行承担。
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第五章 合同条款及格式
（ＧＦ－2012－0202）



建设工程监理合同












住房和城乡建设部
                        制定
国家工商行政管理总局


第一部分  协议书
委托人（全称）：
监理人（全称）：       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：                            
2.工程地点：                           
3. 工程规模：                             
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
 4. 专用条件；
5. 通用条件；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：      ，身份证号码：                    ，注册号：        。
五、签约酬金
签约酬金暂定(大写):________________________________________
包括:
1.监理酬金:                        
2.相关服务酬金:                     
其中:
(1)勘察阶段服务酬金:无
(2)设计阶段服务酬金:无
(3)保修阶段服务酬金:无
(4)其他相关服务酬金:
六、期限
1. 监理期限：
60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：     年    月     日。
2. 订立地点：                    。
3. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执  贰 份。
委托人：   （盖章）              监理人：   （盖章）          
住所：                           住所：
邮政编码：                       邮政编码：
法定代表人或其授权               法定代表人或其授权
的代理人：（签字）                的代理人：（签字）            
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
电话：                           电话：
传真：                           传真：
电子邮箱：                       电子邮箱：





第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
 （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
任何工作酬金变更，经双方签订书面补充协议后生效。 
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。


第三部分  专用条件
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /   。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：通用条件1.2.2  。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括： 施工、验收阶段的工程监理。     。
2.1.2 监理工作内容还包括：施工全过程中的质量、进度、安全生产监督管理、信息管理等方面的协调管理，本工程不含造价控制 。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：根据通用条件2.2.1 。
2.2.2 相关服务依据包括：    无    。
 2.3项目监理机构和人员（见投标文件）
2.3.1 更换监理人员的其他情形：严重或多次违反委托人对该项目实施的管理规定,经委托人项目管理部人员指出仍不改正的监理人员,委托人有权要求监理人更换。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：工程施工阶段质量、进度、安全、合同及信息管理 、安全生产管理的监理工作。
在涉及工程延期   /  天内和（或）金额 /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。同时通知到委托人。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：对于项目经理和项目技术负责人要求调换前，需征得委托人的同意。 
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按照委托人项目管理部要求提供。
3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人代表为           。
3.6 答复
委托人同意在  柒  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于委托人所遭受的全部损失、因监理人违约而支付的律师费、诉讼费、保全费、保函费及其它调查取证的费用；
监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.1.2 因监理人的原因导致本工程工期延长的，监理人需按照每日1000元的标准支付违约金；若工期延长超过30日的，委托人有权立即解除本合同，并要求监理人按照“本合同约定的酬金*30%”的标准支付违约金。
4.2 委托人的违约责任 
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： 
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为： 100% ，汇率为：  /  。 
5.3 支付酬金
5.3.1工程竣工验收后付合同价款的80%，审计结束后，付清余款。
说明：每次支付前，监理人必须先行提供对应金额的专用发票，委托人收到发票付款。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件： 双方签字盖章后生效 。
6.2 变更
 6.2.1 任何工作酬金变更，经双方签订书面补充协议后生效。
7. 争议解决
7.1 调解
本合同争议进行调解时，可提交  主管部门或行业协会 进行调解。
7.2 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第    种方式：
（1）提请         仲裁委员会进行仲裁。
（2）向      人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为  /  %。
8.6 保密 
委托人申明的保密事项和期限：           /               。
监理人申明的保密事项和期限：           /               。
第三方申明的保密事项和期限：           /               。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 本工程所有资料文件及图纸不得用于任何以商业为目的的出版刊物。
9. 补充条款     /  



第六章  磋商评审标准
一、评审方法
1、采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。如选取成交候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。
4、评审小组根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交供应商。
二、评分标准
本项目采用综合评分法，总分100分，具体评分标准如下：
（一）价格基准分：20分
1、第一步：磋商报价低于或等于预算的，为有效磋商报价。报价超过预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交。
2、第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且经磋商后最终总评审价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商总报价得分＝（评标基准价/磋商总报价）×20%×100
（二）技术及综合实力（80分） 
1．工程质量控制（最高得分为9分）
工程质量控制包括：①质量目标与标准（3分）；②施工过程质量控制措施（含材料、工序、隐蔽工程、旁站等）（3 分）；③质量验收、问题处理及整改跟踪（3分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。
2. 工程进度控制（最高得分为8分）
工程进度控制包括：①进度计划审核与节点确认（3 分）；②进度动态监控措施（含日常检查、对比分析、预警机制）（3 分）；③进度偏差调整与纠偏措施（2 分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得8分。
3. 工程投资控制（最高得分为7分）
工程投资控制包括：①工程量清单及预算审核（2 分）；②工程款支付审核与计量控制（3 分）；③工程变更、签证及索赔费用控制（2 分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得7分。
4. 安全文明施工控制（最高得分为7分）
安全文明施工控制包括：①安全管理体系与责任制度（2 分）；②文明施工及环境保护措施（含现场围挡、扬尘、噪声、废弃物管理等）（3 分）；③安全应急预案及定期演练安排（2 分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得7分。
5. 合同管理、信息管理措施（最高得分为7分）
合同管理、信息管理措施包括：①工程合同全过程监督、履约管控措施（2分）；②合同风险预判、纠纷协调处置方案（2分）；③工程资料收集、归档、信息传递及台账管理措施（3分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得7分。
6. 工程组织协调措施（最高得分为5分）
工程组织协调措施包括：①参建各方日常沟通协调机制（2分）；②施工过程交叉工序、矛盾问题协调方案（2分）；③突发问题应急协调处置措施（1分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得5分。
7. 工程施工重点、难点分析、处理方法及监理对策（最高得分为7分）
工程施工重点、难点分析、处理方法及监理对策包括：①针对本项目特点的重点、难点识别与分析（3 分）；②对应重点难点的处理方法（2 分）；③针对性的监理控制对策（2 分）。
上述每项应逐条叙述，内容完整、条理清晰、贴合项目实际、可操作性强的，按对应分值满分得分；内容基本完整、条理较为清晰、基本贴合项目、具备可操作性的，按对应分值的0.5倍得分；每项叙述内容片面、脱离项目需求、表述模糊、无实际可操作性或未作完整叙述的不得分；本项最高得7分。
8、总监理工程师（3分）
8.1总监具有房屋建筑工程专业高级工程师的得3分，具有房屋建筑工程专业工程师的得2分房，具有房屋建筑工程专业助理工程师职称的得1分，其它不得分，本项最高得3分。（响应文件中提供职称证书扫描件，未提供不得分）
9、监理人员（10分）
9.1拟派现场监理组人员专业配套齐全的得8分， 主要专业配套指：房建、市政、安装、造价（专业以国家注册监理工程师或监理考试合格证或监理培训合格证或相关培训证书的专业或毕业证书所学专业为准），每少一个专业扣2分，扣完为止
9.2监理组人员（不含总监）中有1人具有国家注册监理工程师证书且具有房屋建筑专业高级工程师职称的得2分，限评1人，本项最高得2分。（提供相应人员职称证书扫描件和注册在本单位的国家监理工程师注册证书扫描件，未提供或提供不全不得分）
10、检测设备（5分）
现场检测设备能满足工程监测需要或有固定委托监测协议的得5分：其中须提供全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪、数显卡尺的鉴定证书，缺一项扣1分，扣完为止。本项最高得5分。（以上所有仪器须提供其检定或校准证书且在有效期内）（提供鉴定证书或检测协议扫描件）。
11、企业综合实力（12分）
11.1企业具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得2分，最高得6分。（投标文件中提供上述证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未提供的不得分）
11.2企业自2023年1月1日以来响应单位承担的类似工程项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（时间以合同为准，提供合同复印件加盖投标单位公章）
说明：
1、以上评分涉及人员均须提供响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件。
2、付款步骤、项目服务期限如有负偏离的为无效投标。
3、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为



  （全文完）
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