苏州城市学院采购

竞争性磋商文件

采购编号：SCU2026-16

采购单位：苏州城市学院

采购内容：苏州城市学院综合实验楼201、202室改造

项目类别：工程类

二〇二六年六月

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 苏州城市学院综合实验楼201、202室改造 |
| 2 | 建设地点 | 苏州城市学院 |
| 3 | 采购预算价 | 采购预算价：人民币贰拾玖万柒仟捌佰捌拾叁元叁角伍分（¥297883.35元） |
| 4 | 采购最高限价 | 采购最高限价：人民币贰拾玖万柒仟捌佰捌拾叁元叁角伍分（¥297883.35元） 注：最终报价超过采购最高限价者不成交。 |
| 5 | 建设规模 | 见工程量清单 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 发包范围 | 本工程位于苏州城市学院综合实验楼，施工内容主要包括：轻质隔断、成品玻璃隔断、金属复合地板、平面吊顶天棚等，包括清单及图纸、采购文件及答疑中的全部内容（详见工程量清单）。 |
| 9 | 工期要求 | 工期25日历天；（具体开竣工日期以采购人通知为准） |
| 10 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织踏勘，如有响应单位需要踏勘，须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请（1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具），通过后携带身份证方可来校。请于2026年7月7日上午10点至综合楼东侧停车场等候，专人带领踏勘现场（其他时间不予安排），由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。联系人：陈老师0512-66576346 |
| 12 | 磋商供应商的资质等级要求 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件； （2）申请人资质类别和等级：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； （3）拟选派项目经理资质等级：建筑工程专业注册建造师贰级（含）以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类证）； |
| 13 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 14 | 磋商保证金 | 磋商保证金数额：无 |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 响应文件份数 | 一式三份，其中：正本一份、副本二份。 在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（加盖公章），以U盘形式提交。 |
| 17 | 响应文件有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 18 | 响应文件递交截止时间及地点 | 时间：2026年7月10日9:30～10:00时（北京时间） 地点：苏州市吴中大道1188号苏州城市学院综合实验楼209投标室 |
| 19 | 磋商时间及地点 | 时间：2026年7月10日10:00时（北京时间） 地点：苏州市吴中大道1188号苏州城市学院综合实验楼207评标室 |
| 20 | 成交原则 | 响应最后报价不超过采购最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，由磋商小组采用综合评分法对提交的响应文件进行综合评分，得分最高的中标。 |

总 目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 磋商响应文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 评审办法及标准

第一章 竞争性磋商公告

苏州城市学院综合实验楼201、202室改造已获学校批准，欢迎符合磋商文件采购要求的磋商响应单位前来参加本次竞争性磋商的采购活动。

一、项目名称：苏州城市学院综合实验楼201、202室改造

二、采购编号：SCU2026-16

三、采购预算：人民币贰拾玖万柒仟捌佰捌拾叁元叁角伍分（¥297883.35元）。注：最终报价超过采购预算价的不成交。

四、磋商响应单位资格要求

# A.供应商应当具备下列一般条件：

# 1.具有独立承担民事责任的能力；

# 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

# 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 6.法律、行政法规规定的其他条件。

# B.供应商应当具备下列特殊条件：

# 1.申请人资质类别和等级：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

# 2.企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；

# 3.拟选派项目经理资质等级：建筑工程专业注册建造师贰级（含）以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类证），项目经理无在建工程承诺书以及响应单位为其缴纳的近六个月社保证明。

# 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

本项目不允许联合体投标；

五、报名及采购文件获取

本项目采用网上邮件方式报名，参与磋商报名单位必须满足第四条“磋商响应单位资格要求”。

1.报名邮箱地址：cgzb@szcu.edu.cn

2.报名电子文档包含下列材料：

（1）营业执照扫描件；

（2）报名项目编号、名称及报名单位联系人和联系电话。

3.报名时间：自公告发布之日起至2026年7月6日17:00（北京时间），超过时间的不再接收。

4.磋商采购文件见本公告附件，自行下载。售价：免费。

六、项目概况

# 1.项目主要内容：本工程位于苏州城市学院综合实验楼，施工内容主要包括：轻质隔断、成品玻璃隔断、金属复合地板、平面吊顶天棚等，包括清单及图纸、采购文件及答疑中的全部内容（详见工程量清单）。

# 2.项目地点：苏州城市学院

# 3.项目承包方式：包工包料

# 4.施工要求：

# （1）按施工图（如有）组织施工；

# （2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

# （3）质量要求：合格

# （4）工期要求：25日历天（具体开工时间以采购单位的通知为准）

# （5）验收标准：满足采购需求要求及国家相关规范

七、响应报价要求

磋商采购文件中报价清单参数及内容在磋商时没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

八、磋商响应文件的接收

1.开始接收时间： 2026 年 7 月 10 日 9:30  时  北京时间

2.接收截止时间： 2026 年 7 月 10 日 10:00  时  北京时间

3.接收地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼209投标室。

响应文件必须在接收截止时间前送达磋商地点并交予接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

九、磋商时间和地点

1.磋商时间：磋商时间：2026 年 7 月 10 日 10:00  时  北京时间

2.磋商地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院综合实验楼207评标室。

十、联系事项

采购单位名称：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104

招标联系人：戴老师	联系电话：0512-66550568

技术联系人：陈老师	联系电话：0512-66576346

传真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn

十一、特别提醒

进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请（1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具），通过后携带身份证来校。

苏州城市学院

2026年6月29日

第二章  磋商须知

1. 说明

1.1本磋商文件仅适用于  苏州城市学院   组织的磋商活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商文件的解释权属于  苏州城市学院  。

2. 词语释义

2.1采购单位：具体组织实施招标活动的法人。

2.2磋商响应单位：提交磋商响应文件的服务承接人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4磋商采购单位：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5响应：磋商响应单位根据磋商采购单位发布的竞争性磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3. 合格磋商响应单位的特定条件

3.1 详见前附表规定。

4. 联合体投标：

4.1不接受联合体投标。

5. 进口产品投标：

5.1不接受进口产品投标

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商响应单位自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 磋商文件

7.1磋商响应单位获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由磋商响应单位自己承担。磋商响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商响应单位的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由磋商响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并对外进行发布。

8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过电子邮件或学院官网“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有磋商响应单位有约束力。

8.3为使磋商响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对磋商响应单位不利的后果，磋商采购单位概不负责。

10. 磋商响应文件的组成

10.1磋商响应函；

10.2磋商响应报价表；

10.3工程量清单报价明细表（正本须含综合单价分析表）；

10.4施工组织机构人员名单（格式见第三章）；

10.5施工组织方案（格式自制）；（包括施工组织设计等方案计划）

10.6《类似业绩一览表》；

10.7关于资格文件的声明函；

10.8法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书（如有授权），委托代理人身份证复印件；

10.9磋商响应单位情况表；

10.10企业资格证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明复印件；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动；本项目须配备项目经理一名，并提供相关证书、有效劳动合同和依法缴纳社保的证明复印件；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函原件；

⑥供应商资质证书复印件，安全生产许可证复印件；

- 拟选派项目经理资质证书复印件、安全生产考核合格证（B类）复印件；

10.11《响应保证承诺书》

10.12提供《投标产品技术参数无偏离承诺书》

10.13品牌表

10.14合同工期、质保期、售后服务等其他综合内容承诺等（格式自拟）；

10.15磋商采购文件及评审内容要求的其他材料。

10.16其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

11. 磋商响应文件编制要求

11.1响应文件按统一格式、顺序编写，共同装订成册。

12. 报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，磋商响应单位对《响应报价表》中的全部服务内容的报价应包括但不限于：方案设计费、设备费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，且总价固定，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

12.2响应报价编制要求

12.2.1根据提供的竞争性磋商文件、服务需求及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《响应报价表》；

12.2.2磋商响应单位应对竞争性磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则磋商响应单位可以按竞争性磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

12.2.3一项响应内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的响应报价。

12.2.4响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.磋商有效期

13.1磋商响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

13.2特殊情况下，磋商采购单位可与磋商响应单位协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

13.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

14. 响应文件的份数和签署

14.1磋商响应单位应按本须知的规定和前附表所述份数，编制响应文件“正本”和 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，磋商响应文件凡需要盖章处均须由磋商响应单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，磋商响应单位应写全称。若未按上述要求签署的响应文件将被否决。

14.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的，或者是磋商响应单位造成的必须修改的错误。但修改处应由磋商响应单位法定代表人或授权代表签字证明。

15. 磋商响应文件的密封及标记

磋商响应单位应将磋商响应文件及认为有必要提交的其他资料分别包装密封。磋商响应文件的密封袋封皮上应写明磋商内容、磋商编号、采购代理机构名称、响应单位名称，并注明开标时启封字样。封口处或封条处加盖磋商响应单位公章。磋商响应文件中有要求加盖单位公章处须盖公章，有要求法定代表人或授权代理人进行签字或盖章，须按要求签字或盖章。未能满足上述要求的磋商响应文件将被拒绝。

16. 磋商响应截止时间

16.1采购单位招投标小组按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2根据采购法及相关法规，将对磋商响应单位进行信用查询，凡经评审小组确认不符合相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：统一登录“天眼查”系统查询磋商响应单位的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的磋商响应单位，由评审小组向失信磋商响应单位确认。同时，招投标小组工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对磋商响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对磋商响应单位的不良信用记录逐项甄别确认。

17. 磋商响应文件的补充、修改和撤回

磋商响应单位在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位及相关招投标小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.磋商采购程序

18.1磋商采购单位按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购单位、磋商小组、磋商响应单位代表及有关方面代表参加。

18.2参加磋商的磋商响应单位法定代表人或委托授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席磋商活动，并在向磋商采购单位提交响应文件时出示其保证金原件，否则磋商采购单位有权拒绝接受其响应文件。

18.3响应报价：磋商采购文件中报价清单参数及内容在磋商时没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商响应单位。

18.5磋商小组各成员独立对每个磋商响应单位的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选磋商响应单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.磋商小组

19.1磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、评审专家共3人以上单数组成。

19.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

19.2.1确认或者制定磋商文件；

19.2.2从符合相应资格条件的磋商响应单位名单中确定磋商响应单位参加磋商；

19.2.3审查磋商响应单位的响应文件并作出评价；

19.2.4要求磋商响应单位解释或者澄清其响应文件；

19.2.5编写评审报告；

19.2.6告知采购单位在评审过程中发现的磋商响应单位的违法违规行为。

19.3磋商小组成员应当履行下列义务：

19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

19.3.3参与评审报告的起草；

19.3.4配合采购单位答复磋商响应单位提出的质疑。

20.磋商内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交磋商响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应单位或与评审无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应单位对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与磋商响应单位进行联系。

21. 响应文件的澄清、说明和更正

21.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2磋商小组要求磋商响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。磋商响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应磋商响应单位无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

22.无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

22.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；

22.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

22.3磋商响应单位未能提供合格的资格文件；

22.4对一个标项提供两个磋商响应方案的；

22.5与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

22.6磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、磋商响应书、法定代表人授权书填写不完整的；

22.7参加磋商的磋商响应单位需在规定交纳截止时间前交纳磋商保证金，否则响应文件将被拒绝；

22.8项目的报价超出预算价的；

22.9开标时磋商响应单位法定代表人未到开标现场或不能提供相应身份证明的不是同一人的；

22.10不符合法律法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

23.成交候选单位的确认

23.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。（具体详见评分标准）

23.2综合评分法指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应单位为成交候选单位的评审方法。

23.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.成交通知书

24.1确定成交磋商响应单位后响应文件有效期截止前，磋商采购单位应当向成交磋商响应单位发出成交通知书。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交磋商响应单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书将成为合同的组成部分。

24.3磋商采购单位对未成交磋商响应单位不承担解释未成交原因的义务。

25.合同的签订

25.1成交磋商响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购单位签订合同。否则按放弃成交权处理。

25.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交磋商响应单位的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

26.未尽事宜：按国家有关法律法规的规定执行。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1.（供应商）法定代表人授权委托书

## 授权委托书

## 本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州城市学院组织实施的编号为           号的磋商邀请活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

## 代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

## 代理人无转委托权。特此委托。

## 供货商：（单位盖章）

## 法定代表人：（签字或盖章）

## 委托代理人：（签字或盖章）

## 日期：      年　　  月　　  日

2.磋商响应函

## 磋商响应函

## ：

## 我们收到贵公司                    磋商邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次磋商活动。

## 1.我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

## 2.如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

## 3.我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告（如有），对磋商文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

## 4.我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

## 5.我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

## 6.我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

## 7.我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

## 8.我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

## 9.我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

## 所有有关采购文件的函电，请按下列地址联系：

## 单位：

## 联系人：

## 地址：

## 邮政编码：

## 联系电话：

## 传真：

## 供应商：（单位盖章）

## 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 日 期：    年     月     日
3、磋商响应报价表

磋商响应报价表

采购编号：

响应单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 磋商响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 磋商响应总报价：人民币（大写） （小写）￥： |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |
| 工程质量标准： |  |  |  |
| 拟派项目负责人（项目经理）： （姓名），资质等级： 级，证号 。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用。2、磋商采购文件中报价清单参数及内容在磋商时没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

# 供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

联系电话：

- 工程量清单报价表

## 工程量清单报价表（根据工程量清单报价）

5.施工组织机构人员名单

施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

# 供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

6.项目负责人情况表

项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  |  | 规模 | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

# 7.企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

响应单位名称：                   （盖章）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件。

# 供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

## 8.资格证明文件

## （1）关于资格文件的声明函

## 关于资格文件的声明函

## ：

## 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

## 供应商：（单位盖章）

## 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 日期：          年  月  日

## （2）响应单位情况表

## 响应单位情况表

## 单位名称（盖章）

| ## 法定代表人 |  | ## 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 企业地址 |  | ## 注册资本 | ## 万元 |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |
| ## 职工人数 |  | ## 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| ## 资产总计 | ## 万元 | ## 净资产 | ## 万元 |  |
| ## 股东权益 | ## 万元 | ## 销售收入 | ## 2023年 万元 |  |
| ## 实现利润 | ## 2024年 万元 |  |  |  |
| ## 经营面积 | ## 平方米 | ## 其中： | ## 自有面积 平方米 ## 承租面积 平方米 |  |
| ## 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| ## 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| ## 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| ## 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | ## （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| ## 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | ## （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| ## 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情形及说明 |  |  |  |  |
| ## 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| ## 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## （3）响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

## 响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| ## 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | ## 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

磋商供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年       月      日

9.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

采购编号：

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容（填：“实质性响应”或 “非实质性响应”） |
| --- | --- | --- |
| （一）合格供应商的一般条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二）合格供应商的特殊条件（详见本项目采购公告，如未作要求则无需填写） |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：         年      月      日

第四章 采购内容

苏州城市学院就其所需采购的苏州城市学院综合实验楼201、202室改造采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来报名参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：SCU2026-16

二、采购内容：

1.项目名称：苏州城市学院综合实验楼201、202室改造

2.采购预算：人民币贰拾玖万柒仟捌佰捌拾叁元叁角伍分（¥297883.35元）

注：最终报价超过采购预算价的不成交。

3.采购方式：竞争性磋商

三、采购需求

（一）项目条件

1.本工程项目根据现行法律法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2.现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状

2.2场内外道路：已到位

2.3施工用电：已到位，费用由承包商承担，应扣除的施工水电费按总造价的5‰结算。

3.发包范围：本工程位于苏州城市学院综合实验楼，施工内容主要包括：轻质隔断、成品玻璃隔断、金属复合地板、平面吊顶天棚等，包括清单及图纸、采购文件及答疑中的全部内容（详见工程量清单）。

4.工期要求：合同签订后25天内（具体开工日期以采购人通知为准）

5.质量要求：  合格   ，质量保修期限： 两年。

（二）施工要求：

1.由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

2.按施工图组织施工，未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。

施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

3.承包人要求：

（1）承包人应采取有效安全措施，确保区内所有人员安全及来往车辆的安全。提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全，因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用；严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；

（3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（4）承包人应按发包人、政府有关部门的要求负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，必须赔偿一切损失；

（5）在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任。

四、付款方式等要求：

1.付款方式：（本工程最终以审计结果作为建设项目价款结算依据）。

工程竣工验收合格后，自验收合格之日起一个月后支付合同金额的50%，结算审计后支付至结算价的97%，余款作为质保金，自验收合格之日起两年后无质量问题情况下一次性无息付清。

2.允许调整合同价格的工程量偏差范围：送审工程结算价款不得超过合同价款，且工程量变更累计核增价款不得超过合同价款的10%。如果核增工程量价款超过合同价款的10%，需签订补充协议。最终结算价格以审计金额为准。

3.在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。最终结算价格以审计金额为准。

4.应扣除的施工水电费按总造价的5‰结算。

5.结算付款规则：工程结算审计核减率超过10%及以上，按核减额的8%再核减项目工程款；工程结算审计核减率达到5%，未达到10%，按核减额的 5%再核减项目工程款；工程结算审计核减率在5%以内的，不再核减项目工程款。

6.采购单位付款前成交单位应提供合法的税务发票。

五、其他要求

1.工程质量保修期限：两年，自竣工验收合格之日起计算。

2.验收标准：满足采购需求要求及国家相关规范。

3.人员要求：承包人主要施工管理人员离开施工现场前需征得发包人同意；未经发包人同意，承包人不得擅自更换主要施工管理人员；发包人因工作需要要求更换主要施工管理人员，承包人无正当理由不得拒绝更换。

六、综合说明

（一）磋商报价要求：磋商响应总报价包括而不限于代理服务费、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、风险费以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

1.在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

2.在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。最终合同价格以审计金额为准。

3.供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（二）报价说明：

1.响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

（1）本项目采购文件；

（2）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；苏建价〔2026〕76号文；

（3）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》；

（4）《江苏省市政工程消耗量》；

（5）《江苏省通用安装工程消耗量》；

（6）《江苏省建设工程费用参考》

（7）《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》

（8）工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

（9）施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；

（10）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

（11）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（12）其他相关资料。

2.响应文件报价的计价方式：工程量清单中每一个子目和单项均需填写单价、合价，供应商没有填写单价、合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。

（三）其他说明

1.本工程提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅作参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如采购单位发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

2.因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。

3.工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。

4.在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

5.对实施后无法进行复核的变更签证，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。

6.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

（3）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购最高限价的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的响应单位不满三家的，磋商采购失败。

（7）工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

（8）质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工合格并承担因返工引起的一切经济损失。

七、工程量清单、图纸等

见附件。

- 合同主要条款

发包方（以下称甲方）：苏州城市学院

承包方（以下称乙方）：

根据苏州城市学院采购编号           采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次中标（成交）的苏州城市学院综合实验楼201、202室改造，签订本合同书。

一、合同内容

1.乙方负责苏州城市学院综合实验楼201、202室改造

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②响应文件；

③乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及其附件。

3.工程内容：详见采购文件。

4.质量标准：详见采购文件。

5.施工时间： 25 天。自    年   月  日起至    年   月  日止。

6.质保期：两年，自竣工验收合格之日起计算质保期。

二、合同费用

1.成交合同价：人民币       元整（￥         .00）

2.以上费用包括服务内容中所有工作内容。

3.合同价款的支付及付款方式：

3.1工程竣工验收合格后支付至合同价的50%，结算审计后支付至审定价的97%，余款自工程验收合格之日起两年后无质量问题一次性无息付清。

3.2应扣除的施工水电费按总造价的5‰结算。

3.3结算付款规则：工程结算审计核减率超过10%及以上，按核减额的8%再核减项目工程款；工程结算审计核减率达到5%，未达到10%，按核减额的 5%再核减项目工程款；工程结算审计核减率在5%以内的，不再核减项目工程款。

3.4甲方付款前乙方应提供合法的税务发票。

三、施工管理、检查考核

1.乙方在施工现场服从甲方的管理，按照甲方规定的管理要求约束员工保质保量地完成工程内容。

2.甲方根据采购文件要求对乙方施工现场进行管理，如未经甲方的认可更改施工标准和内容，甲方有权提前终止合同。由此产生的一切费用和后果由乙方承担。

四、违约责任：

乙方因自身问题不能在规定施工期内完工的，每逾期一日，严格按中标合同价格的千分之二（2‰）向甲方支付违约金。

五、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同生效及其它

1.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

七、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方均有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

八、其他

1.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择），甲方不承担任何责任；

2.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.中标单位进场施工前，须与采购单位签订《外单位来校施工管理规定》并缴纳施工保证金5000元、办理相关手续。施工保证金在验收完成后凭收据无息退还中标单位。中标单位需遵守《苏城院施工管理规定》，如在施工过程中违反采购单位的安全要求、现场施工管理要求等，罚款金额将从保证金中扣除。

4.中标单位应于成交公示之日起5日内完成进场施工的相关工作，包括但不限于清标工作、缴纳施工保证金、施工人员进校报备。

九、附则

1.合同份数：本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规之规定解释。

| 甲方：（公章） | 乙方： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） 联系方式： |

第六章 评审办法及标准

一、评审办法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评审标准

（一）价格得分（30分）

第一步：无效投标报价的磋商响应文件不得成交。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后磋商报价最低的最后磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。

（二）综合技术（70分）

一、施工组织方案（46分）

1.施工组织设计方案（最高得分为9分）

施工组织设计方案包括：①总体概述（3分）；②施工总体进度计划（3分）；③分部分项工程施工方案（3分）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。

2.针对本项目的工期安排方案（最高得分为5分）

工期安排方案包括：①详细施工进度节点及说明（2.5分）；②关键节点保障方案（2.5分）

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2.5分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得5分。

3.劳动力配备方案及设备投入方案（最高得分为9分）

劳动力配备方案及设备投入方案包括：①劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位（3分）；②机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划（3分）；③项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确（3分）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。

4.安全文明施工方案（最高得分为6分）

安全文明施工方案包括：①安全文明施工措施（3分）；②季节性施工措施（3分）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得6分。

5.后期维护方案（最高得分为6分）

后期维护方案包括：①维护服务管理制度（2分）；②维护服务保障体系（2分）；③维护服务具体内容（2分）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得6分。

6.质量管理措施（最高得分为6分）

质量管理措施包括①质量目标（2分）；保障体系（2分）、保证措施（2分）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得6分。

7.应急救援预案（最高得分为5分）

应急救援预案包括①应急救援组织机构（2.5分）；②风险辨识、分级及应急响应预案（2.5分）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2.5分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得5分。

二、响应单位综合实力（24）

1.类似业绩（15分）

2022年7月1日之后响应单位承担的类似工程项目业绩，每提供一个得3分，最高得15分，金额和时间以合同为准。（提供合同复印件加盖投标单位公章）

2.社会信誉（9分）

供应商具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，响应文件中提供证书及中国认监委网站查询结果截图（格式同附件），提供不全或未提供的不得分。有一个得3分，最高得9分。（提供证书扫描件和网站截图。）

注：a、付款方式、工期如有负偏离的不得中标（成交）。

b.报价超过采购最高限价的为无效响应。

c.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

d.所有有原件核查要求的，相应原件资料（无原件可用公证件代替），须与响应文件同时在提交响应文件截止时间之前递交，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，原件无需密封，逾期不予接收。

e.中国认监委网站查询结果截图（参考）

说明：本评分标准中的得分要素，均须由响应单位在响应文件中提供相应的复印件且磋商响应单位应保证其提供的材料真实有效。