苏州城市学院内部道路交通标志牌采购安装 询价文件

**第一章：询价公告**

一、询价采购编号：SCU2023-X3

二、询价人：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104

招标联系人：吉老师，联系电话：0512-66557238

技术联系人：李老师，联系电话：0512-66553468

传 真：0512-68230911，Email：sdwzztb@126.com

三、询价项目简要说明

1、施工地点：苏州城市学院

2、工程预算：3.8万元

3、施工期：15天

4、施工要求：因我校部分建筑及道路功能调整，校内交通标志牌及道路引导牌需要增设及换新。

5.1施工按照规范标准实施；

5.2施工时施工方必须按照甲方认可的施工方案进行施工，擅自更改施工方案甲方有权要求施工方停工整改，直至符合甲方要求，期间产生任何费用或经济损失将由施工方自行独自承担。

四、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标，不得分包或转包；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

五、报价文件要求

报价文件按以下资料提交：

1、确认函（含报价，报价清单见附件，报价单位为元）。

2、法定代表人证明书及法人授权委托书（原件）；

3、企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

注：以上资料需加盖公章，并按顺序装订成册加盖骑缝，一式三份（正本一份，副本二份），报价文件需用文件袋密封后加盖公章。不按编制要求编制的报价文件作废。

六、递交报价文件时间和地点

时间：2023年3月31日上午9:00—10:00

地点：苏州城市学院综合楼220室（苏州市吴中区吴中大道1188号）

七、特别提醒

进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过sdwzztb@126.com提交入校申请(1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具)，通过后携带身份证来校。

苏州城市学院

二〇二三年三月二十四日

**第二章：苏州城市学院内部道路交通标志牌采购安装其他相关说明**

一、付款结算

1、支付及付款方式：

1.1 结算方法：结算付款按照招标文件要求采用固定综合单价结算；工程量按实结算。

1.2 施工完成，验收合格后支付至合同价的50%，结算审计后支付至审计价的90%，余款10%作为质保金，施工方在质保期内积极履行保修义务，自验收合格之日起贰年后，双方无异议，无息一次性付清。

2、审计费支付：工程项目审计净核减率在7%（含7%）以内不收取审计费用，超过部分由施工单位自行承担。

3、施工水电费按总造价的5‰扣除。

4、 甲方付款前乙方应提供合法的税务发票。

二、报价说明

1、报价必须按照附件中的报价表认真填写并盖章，不得私自更改报价格式，否则作为废标。

2、报价文件一式三份，密封后盖章。投标单位所提供的资料应为真实，若有虚假，由其自行承担一切后果。

3、评审办法：在完全满足招标方要求的情况下，合理低价成交，由询价小组评委投票产生。

4、中标单位必须在一周内与学院签订合同，逾期将视为不予响应处理。

三、报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 小计 | 项目特征描述 |
| 1 | 安装限速标志 | 30 | 块 |  |  | Ф600 |
| 2 | 安装注意行人警告标志 | 30 | 块 |  |  | △700 |
| 3 | 安装停车场指示标志 | 16 | 块 |  |  | 1250\*800 |
| 4 | 安装行人请走斑马线标志 | 4 | 块 |  |  | Ф600 |
| 5 | 安装室外抗撞广角镜 | 8 | 面 |  |  | Ф1000 |
| 6 | 安装标志及广角镜立杆 | 38 | 根 |  |  | Ф89\*3500\*3热镀锌钢管 |
| 7 | 安装标志抱箍 | 208 | 付 |  |  | Ф89\*3 |
| 8 | 合计 | | | |  |  |